Cadre logique Projet CAFE Bénin

|  | Description du projet | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs globaux | Contribuer à la formation professionnelle des jeunes adultes béninois. |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | . Construire un centre de formation en entreprenariat agricole dans le Mono . Créer une formation professionnelle agricole | Au moins 40 élèves sortent de la formation CAFE chaque année. | Registre des élèves et leurs résultats. | Elèves ayant accès à la formation. |
| Résultats (maximum 4) | Avoir un local pour le centre | Local 100 % achevé (photos chantier) | Cahier suivi du chantier | Catastrophe naturelle |
|  | Acquérir le matériel d’éducation | Devis/Facture du matériel d’éducatif | Comité pédagogique Rapport | Rupture de stock matériel éducatif |
|  | Création d’un parcours pédagogique de formation | Plan de formation sur papier | Comité pédagogique Parcours |  |
|  | Aménagement du terrain agricole | Plan des parcelles avec aménagement | Bureau associatif Plans | Architecte ne fait pas son travail. |
|  | Achat d’outils agricoles | Devis/Factures des outils achetés | Chef Agricole Rapport | Rupture de stock matériel agricole |
|  | Activités - Construire le local - Commander le matériel pédagogique - Créer le parcours pédagogique. - Faire le plan des lots agricoles. - Commander les outils agricoles | Moyens Liste des parties du centre construites. Liste du matériel pédagogique Création du plan des formations Création du plan sur papier des terrains Liste du matériel agricole | Coûts (en euros) 15 000 euros 5000 euros 500 euros. 500 euros. 8000 euros. |  |
|  |  |  |  | Conditions préalables Réception des finances Accord du Ministre de l’éducation. |

Remarques : voir page Stratégie CAFE pour les objectifs.